- عنوان طرح: توسعه نمونه اولیه سامانه مکان یاب لوله های پلی اتیلنی برای تبدیل آن به یک نمونه صنعتی - خلاصه طرح (حداكثر 300 كلمه) : تشخیص دقیق و سریع محل تاسیسات دفني گاز از جمله شبکه های پلی اتیلنی با توجه به توسعه استفاده از این لوله ها در شبکه های توزیع گاز شهری، یکی از موارد ضروری در مواقع بحرانی و تعمیرات می باشد. با توجه به تنوع روشها و دستگاههای موجود در این زمینه، قیمت بالای نمونه های خارجی و عدم قابلیت تشخیص لوله های گاز از لوله های آب و سایر تاسیسات پلی اتیلنی مدفون توسط نمونه های موجود، طی یک پروژه پژوهشی در این شرکت، روشهای مختلف شناسايي و تشخيص محل لوله های پلی اتیلنی گاز مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه اولیه دستگاه مورد نیاز برای این منظور بر اساس بهینه ترین روش از نظر فنی و نیز امکانات موجود در داخل کشور، با موفقیت طراحی و ساخته شده و مورد تست میدانی قرار گرفته است و نتایج در مقایسه با نمونه مشابه خارجی، بسیار مطلوب بوده است. لذا، هدف از این پروژه، تکمیل و ارتقای نمونه اولیه دستگاه ساخته شده برای تبدیل آن به یک نمونه تجاری و صنعتی هوشمند با قابلیت استفاده در شرایط عملیاتی و شرایط میدانی، می باشد. این دستگاه علاوه در تعیین محل لوله های مدفون در شبکه های پلی اتیلنی فاقد ازبیلت، می تواند به عنوان یک تجهیز مناسب و کارآمد برای کشف برداشتهای غیر مجاز و سرقت گاز از شبکه نیز مورد استفاده قرار گیرد. شکل یک- نمونه اولیه دستگاه مکان یاب لوله های پلی اتیلنی ساخته شده در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی هدف از اجراي پژوهش و خروجي هاي طرح: هدف از این پروژه، تکمیل و ارتقای نمونه اولیه دستگاه ساخته شده برای تبدیل آن به یک نمونه تجاری و صنعتی هوشمند با قابلیت استفاده در شرایط عملیاتی و شرایط میدانی، می باشد. در این پروژه، تغییراتی به شرح زیر بر روی نمونه اولیه دستگاه ایجاد خواهد شد:

- افزایش عمق نفوذ، دقت تشخیص و تفکیک پذیری و سرعت نمونه برداری، پردازش و ذخیره داده ها و کاهش مصرف انرژی دستگاه برای افزایش زمان کارکرد در شرایط عملیاتی از طریق ایجاد تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری براساس فناوری روز دنیا 2- ایجاد امکان پردازش نتایج و تفسیر هوشمند نتایج تست 3- ایجاد محیط آزمایشگاهی قابل کنترل برای کالیبراسیون دستگاه و نیز کالیبراسیون سایر دستگاههای خارجی موجود در کشور 4- بهینه سازی بخشهای مکانیکی برای سهولت حمل و نقل و انعطاف حرکتی با قابلیت استفاده در شرایط عملیاتی 5- تست میدانی و آشکارسازی حداقل 30 کیلومتر لوله و مستند سازی آن به منظور اطمینان از عملکرد دستگاه در محیط عملیاتی و تکرار پذیری نتایج مشخصات فنی و قابلیتهای مورد نظر: - قابلیت تشخيص محل لوله های پلی اتیلنی گاز در عمق 5/1 تا 2 متری با قطعیت حداقل 80% - قابلیت تمایز لوله های گاز از لوله های پلی اتیلنی آب - امکان پردازش و تفسیر هوشمند نتایج تست و ارائه گزارش بر روی دستگاه و در محل کاربرد - کاربری سهل و آسان (user friendly) - قابلیت ذخیره سازی داده برای حداقل 500 متر مسیر یابی با امکان انتقال داده ها به کامپیوتر - قابلیت نقشه برداری (mapping) مسیر - حداقل مصرف انرژی با توجه به کاربری صحرایی و عملیاتی دستگاه و امکان کار به مدت حداقل 8 ساعت بصورت outdoor و با قابلیت تعویض باتری (قابل تامین در داخل کشور) درصورت نیاز - درجه حفاظتی IP65 برای محافظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار با توجه به شرایط کاری - شرایط کاری بین 20- تا 50+ درجه سانتی گراد - تطابق با FCC 15.509, RSS-220 و ETSI EN-302066 *توضیح: نمونه اولیه دستگاه و مستندات فنی مربوطه به عنوان یکی از ورودیهای پروژه، در اختیار تیم پژوهشی قرار خواهد گرفت. - مراحل اجرايي پژوهش، زمانبندي و بودجه مورد نياز (WBS & Milestones, CBS): رديف; عنوان پروژه ها/ شرح خدمات; زمانبندي و بودجه تقريبي مورد نياز (ميليون ريال). 1405; 1406; 1407. 1; مطالعه کارهای جدید و آخرین تکنولوژیهای موجود و مورد استفاده در مکان یابی لوله های پلی اتیلنی; 1000. 2; مطالعه تکنولوژی ها و قطعات جدید دنیای الکترونیک برای توسعه و به روز رسانی سخت افزاری سیستم متناسب با نیازمندیهای موجود (افزایش عمق نفوذ، دقت تشخیص و تفکیک پذیری و سرعت نمونه برداری، پردازش و ذخیره داده ها و کاهش مصرف انرژی دستگاه برای افزایش زمان کارکرد، پردازش نتایج و تفسیر هوشمند نتایج تست و بهینه سازی بخشهای مکانیکی برای سهولت حمل و نقل و انعطاف حرکتی در شرایط عملیاتی); 6000. 3; بروزرسانی و طراحی مجدد بخش پردازش و نرم افزار متناسب با نیازمندیهای موجود (افزایش عمق نفوذ، دقت تشخیص و تفکیک پذیری و سرعت نمونه برداری، پردازش و ذخیره داده ها و کاهش مصرف انرژی دستگاه برای افزایش زمان کارکرد، پردازش نتایج و تفسیر هوشمند نتایج تست); 6000. 4; ساخت نمونه صنعتی توسعه یافته; 10000. 5; راه اندازی محیط آزمایشگاهی قابل کنترل برای کالیبراسیون دستگاه و نیز کالیبراسیون سایر دستگاههای خارجی موجود در کشور; 5000. 6; انجام تستهای آزمایشگاهی و میدانی، ارزیابیهای لازم و بهینه سازی دستگاه توضیح: تست میدانی و آشکارسازی حداقل 30 کیلومتر لوله و مستند سازی آن به منظور اطمینان از عملکرد دستگاه در محیط عملیاتی الزامی است.; 5000. 7; تدوین دستورالعمل کاربری و کالیبراسیون سیستم; 500. 8; تدوین و ارائه دانش فنی ساخت دستگاه; 1000. 9; مستند سازی نتایج و گزارش دهی; 500.

| - دستاوردهاي مورد انتظار از اجراي پژوهش: مقاله بهبود کيفيت □ افزايش توليد □ افزايش ايمني □ تصميم سازي بهبود يا اصلاح فرايند □ تعيين استراتژي □ ايجاد واحد پيشتاز ثبت اختراع يا پتنت □ احداث واحد صنعتي □ توليد آزمايشگاهي ساخت قطعه يا دستگاه رفع مشكل عملياتي □ رفع مشكل زيست محيطي □ افزايش بازده تجهيزات □ تدوين يا توسعه نرم افزار □ بازيافت ماده يا انرژي ايجاد دانش فني يا فرمولاسيون صرفه جويي در وقت يا هزينه تدوين دستورالعمل يا استاندارد □ ساير موارد (لطفا ذكر نمائيد): - کلمات کليدي: سامانه هوشمند، مکان یابی، لوله های پلی اتیلنی، مدفون |  |
| --- | --- |
| بودجه تقريبي مورد نياز: 35000 میلیون ریال | زمان برآوردي اجراي پژوهش (حداكثر 60 ماه): 18 ماه |

Prototype